KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO TUẦN MÔN THIẾT KẾ WEB NÂNG CAO

Tên lớp: 20242IT6125001 Khóa: 18

Tên nhóm: Nhóm 1 Họ tên thành viên của nhóm: Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Văn Thành, Dương Anh Tuấn

Tên chủ đề: Xây dựng Frontend cho Website tin tức Stories.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Cả nhóm | Tìm hiểu, thảo luận về đề tài báo cáo, phân chia nhiệm vụ chương 1 | Tổng hợp ý kiến các thành viên trong nhóm |
| Trần Tuấn Anh | Tìm hiểu về các công cụ, ngôn ngữ cần dung trong dự án | Tham khảo tài liệu, vận dụng những thứ mình đã học |
| Dương Anh Tuấn |
| Nguyễn Thị Tâm | Tìm hiểu về yêu cầu sử dụng | Tham khảo các tài liệu học tập, tìm hiểu trên các website tin tức |
| Phạm Văn Thành |
| Đào Thị Hằng | Viết chương 1 | Áp dụng theo mẫu của GVHD |
| 2 | Cả nhóm | Thảo luận phân chia công việc chương 2, thống kê các chức năng cần có, vẽ biểu đồ usecase tổng quát | Lấy ý kiến của tất cả mọi người |
| Trần Tuấn Anh | Khảo sát sơ bộ, phỏng vấn khách hàng | Phỏng vấn trực tiếp khách hàng, tham khảo các website tin tức hiện có như Zing News, VNExpress |
| Nguyễn Thị Tâm |
| Dương Anh Tuấn | Thống kê các yêu cầu chức năng, phi chức năng của website | Phân tích từ phiếu khảo sát khách hàng và bản phỏng vấn sơ bộ |
| Phạm Văn Thành |
| Đào Thị Hằng |
| 3 | Cả nhóm | Vẽ UC, phân rã UC | Lấy ý kiến của tất cả mọi người, vẽ UC trên draw.io |
| Trần Tuấn Anh | Phân tích UC Đăng ký, Đăng nhập | Đặc tả UC Đăng ký, Đăng nhập |
| Dương Anh Tuấn | Phân tích UC Quản lý bài viết, Quản lý chuyên mục | Đặc tả UC Quản lý bài viết, Quản lý chuyên mục |
| Nguyễn Thị Tâm | Phân tích UC Xem danh sách bài viết, Xem chi tiết bài viết, Quản lý tài khoản | Đặc tả UC Xem danh sách bài viết, Xem chi tiết bài viết, Quản lý tài khoản |
| Phạm Văn Thành | Phân tích UC Xem danh sách chuyên mục, Tìm kiếm | Đặc tả UC Xem danh sách chuyên mục, Tìm kiếm |
| Đào Thị Hằng | Phân tích UC Chia sẻ bài viết, Bình luận | Đặc tả UC Chia sẻ bài viết, Bình luận |
| 4 | Cả nhóm | Thảo luận phân chia công việc, Hình dung giao diện, vẽ mockup cho các trang | Lấy ý kiến của tất cả mọi người, vẽ mockup trên draw.io |
| Trần Tuấn Anh | Vẽ mockup giao diện trang tìm kiếm | Vẽ trên draw.io |
| Dương Anh Tuấn | Vẽ mockup giao diện trang chi tiết bài viết | Vẽ trên draw.io |
| Nguyễn Thị Tâm | Vẽ mockup giao diện trang chủ | Vẽ trên draw.io |
| Phạm Văn Thành | Vẽ mockup giao diện trang danh sách bài viết | Vẽ trên draw.io |
| Đào Thị Hằng | Vẽ mockup giao diện trang admin | Vẽ trên draw.io |
| 5 | Cả nhóm | Thiết kế giao diện trang tìm kiếm, admin màn quản lý bài viết | Lấy ý kiến của tất cả mọi người, thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Trần Tuấn Anh | Thiết kế giao diện trang chi tiết bài viết, admin màn quản lý danh mục | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Dương Anh Tuấn | Thiết kế giao diện trang chủ, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Nguyễn Thị Tâm | Thiết kế giao diện trang danh sách bài viết theo danh mục, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Phạm Văn Thành | Thiết kế giao diện trang kết quả tìm kiếm, admin màn cài đặt người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Đào Thị Hằng | Thiết kế giao diện trang tìm kiếm, giao diện trang 404 | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| 6 | Cả nhóm | Tiếp tục thiết kế giao diện trang tìm kiếm, admin màn quản lý bài viết | Lấy ý kiến của tất cả mọi người, thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Trần Tuấn Anh | Thiết kế giao diện trang chi tiết bài viết, admin màn quản lý danh mục | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Dương Anh Tuấn | Thiết kế giao diện trang chủ, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Nguyễn Thị Tâm | Thiết kế giao diện trang danh sách bài viết theo danh mục, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Phạm Văn Thành | Thiết kế giao diện trang kết quả tìm kiếm, admin màn cài đặt người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Đào Thị Hằng | Thiết kế giao diện trang tìm kiếm, giao diện trang 404 | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| 7 | Cả nhóm | Thiết kế giao diện trang tìm kiếm, admin màn quản lý bài viết | Lấy ý kiến của tất cả mọi người, thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Trần Tuấn Anh | Thiết kế giao diện trang chi tiết bài viết, admin màn quản lý danh mục | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Dương Anh Tuấn | Thiết kế giao diện trang chủ, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Nguyễn Thị Tâm | Thiết kế giao diện trang danh sách bài viết theo danh mục, admin màn quản lý người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Phạm Văn Thành | Thiết kế giao diện trang kết quả tìm kiếm, admin màn cài đặt người dùng | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| Đào Thị Hằng | Thiết kế giao diện trang tìm kiếm, giao diện trang 404 | Thiết kế giao diện với html, css, js, jquery, vs code,… |
| 8 | Cả nhóm | Hoàn thiện chương 3, phân tích tính khả thi, thuận lợi khó khan của đề tài |  |
| 9 | Cả nhóm | Kiểm tra, hoàn thiện báo cáo | Soát lỗi chính tả, kiểm định nội dung, đóng quyển báo cáo, phân chia phần trình bày thuyết trình |

Ngày 13 tháng 06 năm 2025

Giảng viên

*Phạm Thế Anh*